А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2018г.                                                                                                                     № 10

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2018-2021 годы» за 2018 год

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 28 июня 2013 года № 43 «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Зуевка», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.     Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2018-2021 годы» за 2018 год .

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава сельского поселения Зуевка                                                          М.А.Решетов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

     Приложение к постановлению                                                                                        Администрации сельского поселения Зуевка                                                                                             муниципального района Нефтегорский                                                                                                Самарской области                                                                                                                                            от 18 февраля 2018 года № 10

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2018-2021 годы»               за 2018 год

     Цель Программы - увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

     В 2018 году при решении вопросов Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области решались такие задачи, как:

-           обеспечение единого экономического транспортного пространства

-           содействие экономическому и социальному развитию сельского поселения Зуевка муниципального района   Нефтегорский Самарской  области, интенсификации промышленного и сельского производства, решению социальных проблем населения;

-           обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

-           приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях её сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

-           решение социальных проблем сельского поселения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципального образования;

-           повышение ответственности за сохранность автодорог и их транспортно-эксплуатационное состояние.

     Для обеспечения муниципальной программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2018-2021 годы» за 2018 год проводились следующие работы:

-           ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-          содержание дорог;

-          постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечениереализации программы« Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018-2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п\п |  Наименование мероприятий |  Объём финансирования на 2017 год, тыс. руб.(План) |  Объём финансирования на 2017 год, тыс. руб.(Факт) |
| 1. |       Ремонт дорог | 1280,0 | 439,0 |
| 2. |    Содержание дорог | 350 ,0 |   301,0   |
|  3. | Постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения | 318,0 | 318,0 |
| ИТОГО: | 1948,0 | 1058,0 |