
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2024 г.                                                                                                                   № 128
О внесении изменений в муниципальную программу
«Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Зуевка от 08.11.2021 года № 58

В целях приведения муниципальной программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Зуевка от 08.11.2021 года № 58 в соответствии с постановлением Администрации  сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 11.11.2024 № 107 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области», распоряжением  администрации  сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской от 18.11.2024 г. № 20 «Об утверждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский  Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация сельского поселения Зуевка 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 08.11.2021 года № 58 (в редакции постановлений от 20.12.2021 г. № 87, от 22.12.2022 г.№ 70, от 01.11.2023 г.           № 111, от 21.12.2023 г.№ 148, от 25.12.2023 г.№ 155, от 22.02.2024 г. № 16, от 24.12.2024 г.   № 121) « Об утверждении  муниципальной  программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»   следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 слова «на 2022 - 2026 годы» исключить;

1.2. пункт 2 признать утратившим силу;

2. В муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2065 годы» (далее - Муниципальная программа):

2.1. в наименовании слова «на 2022 - 2026 годы» исключить;

2.2. паспорт Муниципальной программы признать утратившим силу;

2.3. текст Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Стратегические приоритеты Муниципальной программы
I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития

В связи с длительным сроком эксплуатации объектов дорожного хозяйства, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении модернизации, реконструкции и выборочного капитального ремонта объектов дорожного хозяйства.

Капитальный ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрошивание, выбоины, трещины и т.д.
В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят жизнь и здоровье людей. Данная проблема характеризуется сложностью и многоплановостью.

Рост аварийности на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов:

·  постоянно возрастающая мобильность населения;

·  неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

·  низкий уровень воспитания детей в дошкольных и образовательных учреждениях, в семье;

·  отсутствием источников целевого финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, в которое вовлечены десятки тысяч людей и большое число транспортных средств, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения, а также обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их законных интересов и прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам поселения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

·  проектирование строительства и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

·  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

·  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
·  совершенствование правовых основ деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
·  совершенствование системы организации дорожного движения на территории сельского поселения;
·  предупреждение дорожно-транспортных происшествий и опасного поведения участников дорожного движения;
·  создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
·  совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активная пропаганда безопасного поведения на дорогах среди детей и молодежи;
Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству местных автодорог и входящих в них конструкций и сооружений.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по содержанию дорог включают в себя комплекс мероприятий по содержанию дорог местного значения в зависимости от сезона.

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Реализация Программы позволит достигнуть основного результата: увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям.
III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы
Задачи в сфере реализации муниципальной программы реализуются в рамках государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)».

IV. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями
Реализация Программы будет направлена на достижение национальной цели - «Улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения сельского поселения Зуевка на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему сельского поселения путем оптимизации взаимоотношений в сфере содержания дорожной сети, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития дорожной сети сельского поселения Зуевка».
Для достижения цели Программы планируется выполнение следующих задач:

·  осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также формирование единого реестра дорог поселения;
·  обеспечение надлежащего содержания дорожной сети;
·  строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог;
·  улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог сельского поселения;
·  совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения;
·  повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации;
·  снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;
·  создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства».
2.4. Приложение 1 к Муниципальной программе признать утратившим силу.  
3. Установить расходные обязательства сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области в сфере реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
5. Опубликовать настоящее Постановление на официальном Интернет-сайте Администрации сельского поселения зуевка63.рф и в периодическом издании «Зуевская весточка».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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