# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

# САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2025 г.                                                                                                                   № 10

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»                     за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 11.11.2024 года № 107 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.     Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2024 год.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Зуевка	         М.А. Решетов

Приложение                                                                                                                                                                к постановлению Администрации                                                                                                              сельского поселения Зуевка                                                                                                                муниципального района Нефтегорский                                                                                                     Самарской области                                                                                                                                               от  03.03.2024 г. № 10

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2024 год

Цель Программы -   достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В 2023 году при решении вопросов модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области решались такие задачи, как:

- Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог  местного значения;

-   Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;

-   Содержание автомобильных дорог местного значения.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы          «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области               на 2022-2026 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2024 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2024 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дорог местного значения общего пользования с усовершенствованным покрытием | 1200,3 | 1200,3 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования | 1215,6 | 739,3 |
| 3. | Переданные полномочия | 10,0 | 10,0 |
| ИТОГО: |  | 2425,9 | 867,4 |