РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУЕВКА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

______________________________________________________

- Р Е Ш Е Н И Е

- от 12 января  2018 г.                                                                                                     № 132

Об утверждении плана реализации Генерального плана сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области,

утвержденного Решением Собрания представителей

сельского поселения Зуевка от 24.09.2013г. №134   на период до 2023 года.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации  Собрание представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

РЕШИЛО:

- Утвердить прилагаемый план реализации Генерального плана сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от  24.09.2013г. №134  на период до 2023 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Зуевская весточка» и  разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Зуевка http:// admzuevka.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Собрания

представителей сельского

поселения Зуевка								А.В.Скоков

Глава

сельского поселения

Зуевка									М.А.Решетов

Приложение

к решению Собрания представителей

сельского поселения Зуевка

от 12.01.2018г.  № 133

План реализации Генерального плана сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 24.09.2013г. №134  на период до 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки подготовки (плановые) проектной документации, годы |  | Сроки строительства (плановые), годы | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция существующих улиц |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Зуевка пер. Солнечный, протяженностью 0,16 км | 2019 |  | 2020 | администрация с.п. Зуевка |
| 1.2 | с. Верхнесъезжее ул. Школьная, протяженностью 0,23 км | 2020 |  | 2021 | администрация с.п. Зуевка |
| II. Мероприятия по развитию системы газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сети газопровода в селе Зуевка протяженностью 0,657 на Площадке №1 | 2022 |  | 2023 | администрация с.п. Зуевка |
| 2. | Строительство сети газопровода в селе Верхнесъезжее протяженностью 1,767 на Площадке №4 | 2022 |  | 2023 | администрация с.п. Зуевка |
| III. Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водозабора в северо-западной части села Зуевка, за улицей Красноармейская (увеличение производительности до 450 куб.м./сут.) строительство водонапорной башни | 2022 |  | 2023 | администрация с.п. Зуевка |
| 2. | Реконструкция водозабора в селе Верхнесъезжее, расположенного к югу от улицы Школьная, на земельном участке площадью 0,4980 га (увеличение производительности до 250 куб.м./сут.) строительство водонапорной башни | 2022 |  | 2023 | администрация с.п. Зуевка |
| IV. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция сельского дома культуры с увеличением вместимости (400 посетительских мест) с библиотекой (17000 ед. хранения) в селе Зуевка | 2022 |  | 2023 | администрация с.п. Зуевка |
|  | V. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1. | Строительство хоккейной коробки в селе Зуевка ул. Пролетарская | 2018 |  | 2018 | администрация с. п. Зуевка |
| 2. | Строительство детской игровой площадки в селе Зуевка, проспект Агибалова | 2021 |  | 2022 | администрация с. п. Зуевка |
| 3. | Реконструкция стадиона в селе Зуевка (строительство трибун на 100 мест, беговой дорожки 400 м.) | 2019 |  | 2020 | администрация с. п. Зуевка |
| VI. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сквера в селе Зуевка по пр.Агибалова | 2018 |  | 2018 | администрация с.п.Зуевка |
| 2. | Строительство парка по ул.Советская в селе Зуевка | 2018 |  | 2019 | администрация с.п.Зуевка |
|  | VII. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1. | Строительство комплексного предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места в селе Верхнесъезжее в западной части села по ул. Школьная включающее прачечную. | 2019 |  | 2020 | администрация с.п. Зуевка |
| 2. | Строительство бани на 6 помывочных мест в селе Верхнесъезжее, в западной части села по ул. Школьная | 2019 |  | 2020 | администрация с.п. Зуевка |
| VIII. Мероприятия по развитию объектов местного значения специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1. | Кладбище в селе Зуевка( увеличение площади до 2,49 га) |  | 2018 | 2019 | администрация с.п. Зуевка |

Финансово-экономическое  обоснование

Плана реализации Генерального плана сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский Самарской области

План реализации Генерального плана сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области не устанавливает расходные обязательства сельского поселения Зуевка. Он определяет перечень, приоритетность и последовательность мероприятий по размещению и строительству в течение пяти лет объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного значения, составленный на основе предложений органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Нефтегорский, органов местного самоуправления сельского поселения Зуевка, учтенных в Генеральном плане сельского поселения Зуевка в составе мероприятий по территориальному планированию.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных, ведомственных, районных и местных целевых программах, содержащих эти мероприятия, финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов Самарской области, муниципального района Нефтегорский, сельского поселения Зуевка, устанавливающих расходные обязательства в соответствующих сферах деятельности исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Плана:

Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683 (ред. от 22.11.2017) «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2017 №394 «Об утверждении Распределения в 2017 году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Самарской области иных межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2017 №265 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 №616 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 23.10.2017 №654 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 №616 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 №44 (ред. от 21.12.2010) «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14.12.2017г. №120 «Об утверждении бюджета  сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 г. и 2020г.»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 23.11.2017г. № 112 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 год и период до 2033 года»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 22.09.2016г. № 55 «Об утверждении Программы комплексного развития  социальной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2016 - 2033 годы»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26.07.2017г. № 98 «Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 год и на период до 2033 года».