Исполнение бюджета сельского поселения Зуевка за 2018 год по реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактически выделено средств (тыс.руб) | Мероприятия    (тыс.руб.) |
| 1. | «Благоустройство территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский на 2018-2021 годы» | 1535,0 | 1287,0 | Уличное освещение: электроэнергия-916,0,  Обслуживание-193,0, благоустройство территории-178,0, неисполнено-248,0- на очистку несанкционированных свалок(средства поступили в декабре 2018г. и будут направлены на исполнение в 2019году |
| 2. | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018-2021годы» | 1948,0 | 1058,0 | Содержание дорог в летний и зимний период(чистка от снега и окос0 – 301,0, ремонт дорог-439,0, оформление дорог в собственность-318,0.  Не выполнено-890,0:ремонт и содержание дорог  (средства дорожного фонда поступили в 4 квартале 2018г., будут направлены на содержание дорог в 2019г) |
| 3 | «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в с/п Зуевка на 2018-2021гг» | 4,0 | 4,0 | Лабораторные исследования воды со святого источника |
| 4 | «Проведение праздничных мероприятий в с/п Зуевка на 2018-2021гг.» | 64,0 | 64,0 | Проведение праздников: «масленица»-5,0  «День Победы»-10,0  «день пожилого человека»-3,0  День инвалида-3,0  «день села»-15,0  «новогодние мероприятия»-28,0 |
| 5 | «Повышение эффективности управления имуществом и земельными участками в с/п Зуевка на 2018-2021гг» | 747,0 | 747,0 | Оформление имущества и земельных участков в собственность-317,0 содержание имущества-430,0 |
| 6 | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский на 2018-2021 гг» | 2,0. | 2,0 | Приобретены буклеты по профилактике терроризма и экстремизма |