А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014г.                                                                                                                                      № 09

Об утверждении мероприятий по подготовке и пропуску паводковых

вод в 2014 году по сельскому поселению Зуевка

В целях своевременной и качественной подготовки объектов сельскохозяйственного производства, объектов общественного, культурного и образовательного предназначения,   защиты населения от ЧС в период паводка 2014 года и в соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94г. № 68-ФЗ, и в соответствии  Федерального Закона «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»  в редакции от 05.01.2012г. № 131-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать при Администрации сельского поселения Зуевка паводковую комиссию по организации подготовки и пропуска весенних паводковых вод (приложение № 1).

2.Создать аварийно-спасательное звено на территории сельского поселения Зуевка      (приложение №5).

3. Утвердить план мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2014 году (приложение № 2).

4. Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды в реке  Ветлянка, р.Съезжая, информацию по паводковой ситуации докладывать ежедневно в отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Нефтегорский  по тел. 2-13-47  в 8.30  (время местное), в случае резкого подъема воды докладывать немедленно по тел. 4-31-68, 4-31-18 (отв. Левашова В.И. ).

5. Разработать и довести до непосредственных исполнителей расчёт оповещения и вывода      населения поселения в случае обострения паводковой ситуации и всестороннего обеспечения пострадавшего населения (приложение  № 3, № 4) .

6. Информирование населения о паводковой ситуации организовать  путём обхода по дворам с вручением памяток          (отв. Коновалова А.И.).

7. Провести уточнение спасательных плавсредств, находящихся в частном пользовании, составить расчет их привлечения к проведению спасательных работ, при необходимости заключить договора на их использование (отв. Левашова В.И.).

8. Организацию согласования, взаимодействия с привлекаемыми организациями и учреждениями и  контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Зуевка                                                                                     В.И.Левашова

Приложение №1

к Постановлению Главы сельского

поселения  Зуевка

№09  от 06.03.2014г

СОСТАВ

паводковой комиссии администрации сельского поселения Зуевка

1.Председатель комиссии                                    Левашова В.И.- Глава сельского поселения Зуевка

2.Зам.председателя комиссии 	                    Коновалова А.И.- специалист 								                    администрации

3.Члены комиссии:                                               Зуева Е.Н.- специалист 								                              администрации

Полянских В.А.- специалист 								                    администрации

Приложение № 2

к Постановлению Главы

сельского поселения Зуевка

№09 от 06.03.2014г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

сельского поселения  Зуевка  по пропуску паводковых вод в 2014 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание с депутатами поселения с представителями организаций и учреждений с повесткой дня «Организация и проведение мероприятий по улучшению пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Зуевка в 2014 году» | 11.03.14 | Левашова В.И. |
| 2 | Создать и утвердить состав паводковой комиссии | 06.03.14 | Левашова В.И. |
| 3 | Проверить состояние уличного освещения в местах попадающих под затопление и у перекидных мостов и при необходимости произвести ремонт | 12.03.14 | Администрация |
| 4 | Обследовать и по необходимости обваловать скважины с целью предотвращения попадания талых вод в водопровод, сделать ревизию мостов, дамб и своевременно провести укрепительные работы | 17.03.14 | Паводковая комиссия |
| 5 | Организовать оповещение населения по улицам возможного затопления , организаций о надвигающейся опасности с использованием телефонной связи и подворного обхода | В период паводка | Паводковая комиссия |
| 6 | Обеспечение ревизии инженерных сооружений на всех объектах и своевременное устранение обнаруженных неисправностей | В течение всего периода | Администрация |
| 7 | Провести ревизию плавсредств и гидротехнических сооружений | В период паводка | Паводковая комиссия |
| 8 | Организовать дежурство членов паводковой комиссии во время паводка, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек, осуществлять ежедневный контроль уровня воды на ГТС. | Постоянно на время паводка | Левашова В.И. |

Приложение № 3

к Постановлению Главы сельского

поселения Зуевка

№09  от 06.03.2014г

Р А С Ч Ё Т

выделения  техники , плавсредств и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий на территории  сельского поселения Зуевка

| № п/п | Наименование транспортных, спасательных средств и материальных ресурсов | Количество средств | Наименование органи-зации, данные частного лица, выделяющих технику и средства | Время ( срок выделения) средств | Роспись в ознакомлении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ-1025 | 1 | ЗАО «Бобровское» | В течении 1 часа с момента поступления сигнала | Балашов И.И. (по соглашению № 1 от 14.02.2014г.) |

Приложение № 4

к Постановлению Главы сельского

поселения Зуевка

№09 от 06.03.2014г

П Л А Н   О П О В Е Щ Е Н И Я

должностных лиц и населения  сельского поселения Зуевка

при угрозе паводкового затопления

Для оповещения должностных лиц

| Должность | Фамилия, инициа-лы и домашний адрес | Время и оповещения | Кто оповещает и способ оповещения | Роспись в ознакомлении посыльного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель паводковой комиссии | Левашова В.И. тел. 4-31-18 с.Зуевка, ул.Ленина, 41 | Ч+30 мин. | Зуева Е.Н. Оповещается по тел.4 -32-27 |  |
| МТЗ-1025 | Балашов И.И. Оповещается по тел.2-15-29 с.Верхнесъезжее, ул.Молодежная,18 | Ч+1 час | ПолянскихВ.А. Оповещается по тел.4 -31-48 |  |

Для оповещения населения

| № маршрута | Наименование улиц и номера домов | Время оповещения | Кто оповещает и его роспись в ознакомлении | Способ оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Зуевка ул.Советская Д.-88-90-92-94-96-98; Д.-24-26-28 ул.40 лет Победы д.-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24; д.-7-9-11 | Ч+1 час | Степанян Г.А. 4-32-14 | Подворный обход с вручением памяток |
| 2 | с.Верхнесъезжее ул.Заречная Д.-10-12-14-16-18-20 | Ч+2 часа | Балашов И.И. 2- 15-29 | Подворный обход с вручением памяток |

Приложение № 5

«Утверждаю»:

Глава сельского поселения Зуевка

_______________  В.И.Левашова

Состав

аварийно-спасательного звена на территории

сельского поселения Зуевка на случай ЧС

1.Курбатов Е.А.- руководитель звена - водитель администрации

2.Денисов Ю.И.- механизатор ЗАО «Бобровское» (по соглашению № 2 от 14.02.2014г.)

3.Трубников Д.Н.- механизатор ЗАО «Бобровское» (по соглашению № 3 от 14.02.2014г.)

Р А С Ч Ё Т

выхода (вывоза) населения и его расселения (размещения) при паводковом затоплении на территории  сельского поселения Зуевка

Вывоз населения и его расселение при паводковом подтоплении  на территории  сельского поселения  Зуевка  не производится.

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения Зуевка

_______________  В.И.Левашова

«06» марта 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к возможной обстановке на территории сельского поселения Зуевка

в период весеннего паводка					Уточнено на 06 марта 2014г.

| Наименование параметров | Статистические категории | Количественное выражение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория попадающая под затопление в период паводка ( максимально возможная) | Кв. км. | 1,5 |  |
| Территория сельхозугодий попа-дающая в зону паводкового затопления | Кв. км. | - |  |
| Количество населения попадающее в зону паводкового затопления. Всего: | Чел. | 131 |  |
| в том числе: дети | Чел. | 34 |  |
| Инвалиды и стационарные больные | Чел. | 3 |  |
| Количество домов попадающих в зону паводкового затопления | Кол-во домов | 29 |  |
| Количество общественных здания попадающих паводкового затопления: Школ и детских садов Домов культуры Других помещений | Шт. | - |  |
|  | Шт. | - |  |
|  | Шт. | - |  |
| Количество ферм и других произ-водственных помещений попадающего в зону затопления | Шт. | - |  |
| Количество крупного рогатого скота попадающего в зону затоп-ления и подлежащих выводу | Кол-во голов | - |  |
| Планируемое количество населения которое подлежит отселению на безопасные территории; Всего: В том числе: к родственникам и знакомым В общественные помещения В медицинские учреждения | Чел. | - |  |
|  | Чел. | - |  |
|  | Чел. | - |  |
| Количество привлекаемой техники: | Ед. | 2 |  |
| Автомобилей | Ед. | - |  |
| Тракторов | Ед. | 2 |  |
| Лодки | Ед. | - |  |