
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2014г.                                                                                                                                      № 09


Об утверждении мероприятий по подготовке и пропуску паводковых
вод в 2014 году по сельскому поселению Зуевка
    
   	В целях своевременной и качественной подготовки объектов сельскохозяйственного производства, объектов общественного, культурного и образовательного предназначения,   защиты населения от ЧС в период паводка 2014 года и в соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94г. № 68-ФЗ, и в соответствии  Федерального Закона «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»  в редакции от 05.01.2012г. № 131-ФЗ
                                                   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Создать при Администрации сельского поселения Зуевка паводковую комиссию по организации подготовки и пропуска весенних паводковых вод (приложение № 1).

         2.Создать аварийно-спасательное звено на территории сельского поселения Зуевка      (приложение №5).
        
        3. Утвердить план мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2014 году (приложение № 2).
        
      4. Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды в реке  Ветлянка, р.Съезжая, информацию по паводковой ситуации докладывать ежедневно в отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Нефтегорский  по тел. 2-13-47  в 8.30  (время местное), в случае резкого подъема воды докладывать немедленно по тел. 4-31-68, 4-31-18 (отв. Левашова В.И. ).
     
     5. Разработать и довести до непосредственных исполнителей расчёт оповещения и вывода      населения поселения в случае обострения паводковой ситуации и всестороннего обеспечения пострадавшего населения (приложение  № 3, № 4) . 
    
     6. Информирование населения о паводковой ситуации организовать  путём обхода по дворам с вручением памяток          (отв. Коновалова А.И.).   
  
    7. Провести уточнение спасательных плавсредств, находящихся в частном пользовании, составить расчет их привлечения к проведению спасательных работ, при необходимости заключить договора на их использование (отв. Левашова В.И.).  
 
    8. Организацию согласования, взаимодействия с привлекаемыми организациями и учреждениями и  контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой. 
                 



                  Глава 
сельского поселения Зуевка                                                                                     В.И.Левашова



Приложение №1
к Постановлению Главы сельского
поселения  Зуевка
 №09  от 06.03.2014г


СОСТАВ
паводковой комиссии администрации сельского поселения Зуевка




1.Председатель комиссии                                    Левашова В.И.- Глава сельского поселения Зуевка
2.Зам.председателя комиссии 	                    Коновалова А.И.- специалист 								                    администрации	

                                                    

3.Члены комиссии:                                               Зуева Е.Н.- специалист 								                              администрации	
                                                                                Полянских В.А.- специалист 								                    администрации	

         

 



















Приложение № 2
к Постановлению Главы 
сельского поселения Зуевка 
№09 от 06.03.2014г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
сельского поселения  Зуевка  по пропуску паводковых вод в 2014 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата выполнения
	Ответственный 

	1
	Провести совещание с депутатами поселения с представителями организаций и учреждений с повесткой дня «Организация и проведение мероприятий по улучшению пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Зуевка в 2014 году»
	 11.03.14
	Левашова В.И.

	2
	Создать и утвердить состав паводковой комиссии
	      06.03.14
	Левашова В.И.

	3
	Проверить состояние уличного освещения в местах попадающих под затопление и у перекидных мостов и при необходимости произвести ремонт
	 12.03.14
	Администрация


	4
	 Обследовать и по необходимости обваловать скважины с целью предотвращения попадания талых вод в водопровод, сделать ревизию мостов, дамб и своевременно провести укрепительные работы
	 17.03.14
	Паводковая комиссия

	5
	Организовать  оповещение  населения по улицам возможного затопления , организаций о надвигающейся опасности с использованием   телефонной связи и подворного обхода 
	В период паводка
	Паводковая комиссия

	6
	Обеспечение ревизии инженерных сооружений на всех объектах и своевременное устранение обнаруженных неисправностей
	В течение всего периода 
	Администрация

	7
	Провести  ревизию плавсредств и гидротехнических сооружений
	В период паводка
	Паводковая комиссия

	8
	Организовать дежурство членов паводковой комиссии во время паводка, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек, осуществлять ежедневный контроль уровня воды на  ГТС.
	Постоянно на время паводка
	Левашова В.И.





Приложение № 3
к Постановлению Главы сельского 
поселения Зуевка
№09  от 06.03.2014г


Р А С Ч Ё Т
выделения  техники , плавсредств и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий на территории  сельского поселения Зуевка

	№ 
п/п
	Наименование транспортных, спасательных средств и материальных ресурсов
	Количество
средств
	Наименование органи-зации, данные частного лица, выделяющих технику и средства 

	Время 
( срок выделения)
средств 
	Роспись в ознакомлении 

	1
	МТЗ-1025
	1

	 ЗАО «Бобровское»
	В течении       1 часа с момента поступления сигнала
	    Балашов И.И.
(по соглашению
 № 1 от 14.02.2014г.) 

































Приложение № 4
к Постановлению Главы сельского 
поселения Зуевка 
 №09 от 06.03.2014г


П Л А Н   О П О В Е Щ Е Н И Я
должностных лиц и населения  сельского поселения Зуевка 
при угрозе паводкового затопления 

Для оповещения должностных лиц

	Должность
	Фамилия, инициа-лы и домашний адрес
	Время и оповещения
	Кто оповещает и способ оповещения
	Роспись в ознакомлении
посыльного

	Председатель паводковой комиссии
	Левашова В.И.
тел. 4-31-18
с.Зуевка,
ул.Ленина, 41
	Ч+30 мин.
	Зуева Е.Н.
Оповещается по
тел.4 -32-27

	

	МТЗ-1025
	Балашов И.И.
Оповещается по
тел.2-15-29
с.Верхнесъезжее,
ул.Молодежная,18

	Ч+1 час
	ПолянскихВ.А.
 Оповещается по
тел.4 -31-48

	






Для оповещения населения

	№ маршрута
	Наименование улиц и номера домов
	Время оповещения
	Кто оповещает и его роспись в ознакомлении
	Способ оповещения

	1
	с.Зуевка
ул.Советская
Д.-88-90-92-94-96-98;
Д.-24-26-28
ул.40 лет Победы
д.-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24;
д.-7-9-11

	Ч+1 час
	Степанян Г.А.
4-32-14

	Подворный обход с вручением памяток

	2
	с.Верхнесъезжее
ул.Заречная
Д.-10-12-14-16-18-20

	Ч+2 часа
	Балашов И.И.
2- 15-29

	Подворный обход с вручением памяток




Приложение № 5 
                                                                                                                        
  «Утверждаю»:
                                                                                                        Глава сельского поселения Зуевка 
                                                                                                        _______________  В.И.Левашова





Состав 
аварийно-спасательного звена на территории 
сельского поселения Зуевка на случай ЧС






1.Курбатов Е.А.- руководитель звена - водитель администрации

2.Денисов Ю.И.- механизатор ЗАО «Бобровское» (по соглашению № 2 от 14.02.2014г.)

3.Трубников Д.Н.- механизатор ЗАО «Бобровское» (по соглашению № 3 от 14.02.2014г.)
























Р А С Ч Ё Т 
выхода (вывоза) населения и его расселения (размещения) при паводковом затоплении на территории  сельского поселения Зуевка



     Вывоз населения и его расселение при паводковом подтоплении  на территории  сельского поселения  Зуевка  не производится.







                

                                                                                                                          СОГЛАСОВАНО:
                                                                                                        Глава сельского поселения Зуевка 
                                                                                                        _______________  В.И.Левашова
                                                                                                        «06» марта 2014 года

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к возможной обстановке на территории сельского поселения Зуевка
в период весеннего паводка					Уточнено на 06 марта 2014г.
	Наименование   параметров
	Статистические категории
	Количественное выражение
	Примечание

	Территория попадающая под затопление в период паводка ( максимально возможная)
	           Кв. км.
	1,5
	

	Территория сельхозугодий попа-дающая в зону паводкового затопления 
	Кв. км.
	-
	

	Количество населения попадающее в зону паводкового затопления.  Всего:
	Чел.


	131
	

	в том числе: дети
	Чел.
	34
	

	Инвалиды и стационарные 
больные     
	Чел.
	3
	

	Количество домов попадающих в зону паводкового затопления
	Кол-во домов
	29
	

	Количество общественных здания попадающих паводкового затопления:
Школ и детских садов
Домов культуры
Других помещений
	Шт.
	-
	

	
	Шт.
	-
	

	
	Шт.
	-
	

	Количество ферм и других произ-водственных помещений попадающего в зону затопления
	Шт.
	-
	

	Количество крупного рогатого скота попадающего в зону затоп-ления и подлежащих выводу
	Кол-во голов
	-
	

	Планируемое количество населения которое подлежит отселению на безопасные территории; Всего: 
В том числе: к родственникам и знакомым
В общественные помещения
В медицинские учреждения 
	Чел.
	-
	

	
	Чел.
	-
	

	
	Чел.
	-
	

	Количество привлекаемой техники:            
	Ед.
	2
	

	Автомобилей
	Ед.
	-
	

	Тракторов 
	Ед.
	2
	

	Лодки 
	Ед.
	-
	


 

