- А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

- САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 г.                                                                                                              № 49

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области,

Постановляю:

- Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее – проект изменений в Правила), утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26.12.2013 № 149 ,  в части:

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил с целью установления территориальной зоны Сх2 «Зона сельскохозяйственного использования за границами населенного пункта» для территории согласно приложению № 1;

- внесения изменений в обязательное приложение к Правилам, содержащее сведения о границе территориальной зоны Сх2 «Зона сельскохозяйственного использования за границами населенного пункта», включая графическое описание местоположения границы территориальной зоны, перечень координат характерных точек этой границы в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Правила в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

- Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете Зуевская весточка  и на официальном сайте администрации  зуевка63.рф.

6.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Зуевка				                                   М.А. Решетов

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от «_02_» _ноября_ 2022 года 
№ _49_

Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

от «_02__»_ноября__2022 года № _49_

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – проект изменений в Правила)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – проект изменений в Правила) | Исполнитель по договору | В соответствии с техническим заданием к договору |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее – Администрация) | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в Правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта изменения Правил в Администрацию | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта Правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта изменений в Правила |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в Правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения | Глава сельского поселения | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | Комиссия | 1 месяц |
| 8. | Доработка проекта изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в Правила Главе сельского поселения | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила в Собрание представителей сельского поселения или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 10. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием Представителей сельского поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

- Приложение № 3

к постановлению Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

от «02»_ноября_2022 года № _49_

- Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26 декабря 2013 года                № 149 (далее также – проект изменений в Правила).

2.  Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446606 Самарская область Нефтегорский район с.Зуевка ул. Школьная, д.1.

3.  Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5.    Полученные материалы возврату не подлежат.

6.  Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

7.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.