**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУЕВКА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.02.2022г. № 11

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2021-2023 годы» за 2021 год

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 28 июня 2013 года № 43 «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Зуевка», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1.     Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2021-2023 годы» за 2021 год.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава сельского поселения Зуевка М.А. Решетов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 24 февраля 2022 года № 11

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2021-2023 годы» за 2021 год

     Цель Программы - увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

     В 2021 году при решении вопросов модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области решались такие задачи, как:

-           обеспечение единого экономического транспортного пространства

-           содействие экономическому и социальному развитию сельского поселения Зуевка муниципального района   Нефтегорский Самарской  области, интенсификации промышленного и сельского производства, решению социальных проблем населения;

-           обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

-           приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях её сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

-           решение социальных проблем сельского поселения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципального образования;

-           повышение ответственности за сохранность автодорог и их транспортно-эксплуатационное состояние.

     Для обеспечения муниципальной программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2021-2023 годы» за 2021 год проводились следующие работы:

-           ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание дорог;

- постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы **« Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   № п\п |   Наименование мероприятий  |   Объём финансирования на 2021год, тыс. руб. (План)  |   Объём финансирования на 2021 год, тыс. руб. (Факт)  |
| 1. | Ремонт и содержание дорог | 2097,7 | 922,4 |
| 2. | Субсидии на ремонт асфальтобетонных дорог | 6091 | 6061 |
| ИТОГО:  | 8188,7  | 6983,4  |