**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023годы»**

**Паспорт программы**

Наименование Программы-  муниципальная программа «**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023годы**» (далее - Программа)

Основание для разработки   -  Постановления Правительства Самарской области № 677 от 27.11.2013 года «Об утверждении

Программы государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской

области(2014-2025 гг.)».

Заказчик                                            Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее Администрация)

Координатор Программы               Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

Основной разработчик         -  Администрация  сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

Программы

Структура Программы                   - включает следующие проекты:

**-** капитальный ремонт автомобильныхдорог улично-дорожной сети, относящихся к собственности  сельского поселения Зуевка муниципального  района Нефтегорский Самарской области.

**-** установка знаков, обустройство пешеходных переходов.

**-** содержание дорог местного значения

Исполнитель Программы              - Администрация  сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

Сроки реализации Программы      - 2015-2023годы

Цели и задачи Программы         - основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения;

- обеспечение единого экономического  транспортного  пространства

- содействие экономическому и социальному развитию сельского поселения Зуевка муниципального района

Нефтегорский Самарской  области, интенсификации промышленного и сельскогопроизводства, решению

социальных проблем населения;

 - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

- приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях её сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

- решение социальных проблем сельского поселения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципального образования;

- повышение ответственности за сохранность автодорог и их транспортно-эксплуатационное состояние.

Ожидаемые результаты                  - в результате реализации Программы улучшится транспортно-эксплуатационное состояние муниципальных дорог сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Объёмы и источники                      - общие затраты на реализацию Программы за счёт всех

финансирования Программы источников финансирования  -  13498,3тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета поселения – 9986,4тыс. руб.,

- из областного бюджета –3511,9тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. –171 ,5 тыс. руб.,

2016 г. – 1286 ,0 тыс. руб.

2017 г. –1466, 0 тыс. руб.

2018 г. – 1058,4 тыс.руб.

2019 г. –3470,5 тыс. руб.,

2020 г. – 226,7 тыс. руб.,

2021 г. – 1363,7 тыс. руб.

2022 г. –1460, 2 тыс. руб.

2023 г. – 2995,3тыс.руб.

**1.     Введение**

Социально-экономическое развитие сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры  темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги.

Основные положения настоящей Программы базируются на отраслевой целевой программе, утверждённой Постановления Правительства Самарской области № 677 от 27.11.2013 года «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области(2014-2025 гг.)».

1. **2.     Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей населения  в дорожных услугах путём обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

Численность постоянного населения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 01.01.2020 год составляет – 1509человек.

Следует отметить, что роль дорог не сводиться только к движению по ним грузов и пассажиров, а в условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов «от двери до двери», уменьшение числа перевозок, то есть те требования, которым автомобильный транспорт отвечает наилучшим образом. Развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

Общая протяжённость сети автомобильных дорог (далее – автодорог) на территории  сельского поселения Зуевка  на 01.01.2020года составила  34,6 км, в том числе:

- 34,6км – улично-дорожная сеть сельского поселения Зуевка (приложение 1)

Сеть муниципальных автодорог на значительном протяжении имеет неудовлетворительную ровность, недостаточный  коэффициент сцепления и требует усиления покрытия.Подлежит капитальному ремонту дорог – 2.00 км. Потребность финансовых средств на осуществление данных мероприятий составляет  1500,0 тыс. руб. (приложение 2).

 1.**3.     Основная цель и задачи, сроки реализации Программы**

     Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

     Основными задачами по реализации муниципальной дорожной политики в рамках реализации данной Программы предусмотрены:

- повышение технического уровня существующих муниципальных автодорог путём их модернизации для обеспечения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств;

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

- обеспечение круглогодичной эксплуатации, создание автодорог с твёрдым покрытием в сельской местности.

**-** установка знаков, обустройство пешеходных переходов

Развитие улично-дорожной сети поселения обеспечит беспрепятственный проезд к социально и экономически значимым объектам. Выделение субсидий из областного бюджета на развитие улично-дорожной сети поселения предлагается производить на условиях соблюдения со стороны муниципального образования паритетности выделения на данные цели средств.

Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемого периода с учётом прогнозируемых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети.

В результате выполнения мероприятий и программных направлений, предусмотренных настоящей программой, будет улучшено транспортно-эксплуатационное состояние муниципальных автодорог.

Будут выполняться работы по уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог.

Основные технико-экономические и целевые показатели Программы представлены в приложении 3 к Программе.

1. **4.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (приложение №4 к Программе);

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

1. **5.     Система программных мероприятий**

Достижение целей Программы обеспечивается реализацией  программных направлений:

1)  капитальный  ремонт муниципальных автодорог. Основной целью направления является капитальный ремонт существующих автодорог.

**5.1. Программное направление « Капитальный ремонт муниципальных дорог»**

Состояние дорожной сети  сельского поселения Зуевка  требует принятия неотложных мер с целью предотвращения разрушения. В результате накопившегося с годами недоремонта произошло снижение несущей способности дорожной одежды, утраты других технических параметров автодорог (ровность, сцепление, уменьшение ширины проезжей части и т. д.).

Ремонтные работы будут предусматривать весь комплекс работ по восстановлению дорожных элементов и сооружений.

В условиях недофинансирования отрасли основной упор делается на поверхностную обработку дорожных покрытий. Эффект защиты асфальтобетонного покрытия от поверхностной обработки значительный.

Всего до 2023 года необходимо провести капитального ремонта 2,00 км муниципальных автодорог.

Приложение 1

к  муниципальной программе «**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка от 12.03.2014 № 161 |
| **ПЕРЕЧЕНЬ**  **автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области** | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | |  | Территориальное расположение |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунтощебеночные | грунтовые, км |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Ленина | 36 230 812 ОП МП 36-001 | 2,230 | 2,230 |  |  | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Ленина |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Пролетарской | 36 230 812 ОП МП 36-002 | 2,000 | 2,000 |  |  | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Пролетарская |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Молодежной | 36 230 812 ОП МП 36-003 | 0,530 | 0,530 |  |  | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Молодежная |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.40 лет Победы | 36 230 812 ОП МП 36-004 | 0,550 | 0,550 |  |  | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.40 лет Победы |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Советской | 36 230 812 ОП МП 36-005 | 3,470 | 2,670 |  | 0,800 | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул. Советская |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Красноармейской | 36 230 812 ОП МП 36-006 | 4,610 | 1,510 |  | 3,100 | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Красноармейская |
| 7 | Автомобильная дорога по ул.Школьной | 36 230 812 ОП МП 36-007 | 1,280 | 1,170 |  | 0,110 | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Школьная |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Луговой | 36 230 812 ОП МП 36-008 | 0,700 | 0,620 |  | 0,080 | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Луговая |
| 9 | Автомобильная дорога по пр.Агибалова | 36 230 812 ОП МП 36-009 | 1,000 | 1,000 |  |  | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, пр.Агибалова |
| 10 | Автомобильная дорога по пер.Солнечный | 36 230 812 ОП МП 36-010 | 0,340 | 0,160 |  | 0,180 | 446606, Самарская область,Нефтегорский район, с.Зуевка, пер.Солнечный |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Центральной | 36 230 812 ОП МП 36-011 | 1,540 | 1,540 |  |  | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Центральная |
| 12 | Автомобильная дорога по ул.Молодежной | 36 230 812 ОП МП 36-012 | 0,600 | 0,600 |  |  | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Молодежная |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Мира | 36 230 812 ОП МП 36-013 | 0,180 | 0,180 |  |  | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Мира |
| 14 | Автомобильная дорога по ул.Школьной | 36 230 812 ОП МП 36-014 | 1200 | 0,280 |  | 0,920 | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Школьная |
| 15 | Автомобильная дорога по ул.Береговой | 36 230 812 ОП МП 36-015 | 0,540 |  |  | 0,540 | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Береговая |
| 16 | Автомобильная дорога по ул.Вокзальной | 36 230 812 ОП МП 36-016 | 0,500 | 0,090 |  | 0,410 | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Вокзальная |
| 17 | Автомобильная дорога по ул.Заречной | 36 230 812 ОП МП 36-017 | 2,00 | 0,410 |  | 1,440 | 446608, Самарская область,Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее, ул.Заречная |
| 18 | Автомобильная дорога на 10 км юго-западнее от с.Зуевка |  | 10 |  |  | 10 | 446606,Самарская область, Нефтегорский район, 10км на юго-запад от с.Зуевка |
| 19 | Автомобильная дорога к ГТС |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 446606,Самарская область, Нефтегорский район, примерно 800 м на юг от с.Зуевка |

Приложение 2

к  муниципальной программе «**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023годы**»

**Перечень автодорог, подлежащих капитальному ремонтуна территории сельского поселения Зуевка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование автодороги | Населенный  пункт | Характер  работ | Тип  покрытия | Протяженность  участка,км. | | | Необходимый  объем  финансирования  тыс.руб. |
| ремонт | строительство | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Советская | с.Зуевка | капитальный ремонт | асфальт | 2,00 | |  | 1500,0 |
|  | Итого |  |  |  | 2,00 | |  | 1500,0 |

Приложение 3

к  муниципальной программе **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023годы**»

**Сводная таблица планируемых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог в сельском поселении Зуевка**

**с 2015-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Запланировано собственных средств тыс. руб. | | | | | | | | | | Необходимо субсидий  из областного бюджета  тыс. руб. | | | | | | | | | Итого средств тыс.руб. | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | с/п Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.капитальный ремонт дорог:  ул.Советская  пер.Солнечный  ул.Береговая |  | 1147 |  |  | 685,5  1326,4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1147 |  |  |  | 685,5  1326,4 |  |  |  | 1500 |
|  | 2.ямочный ремонт дорог:  ул.Пролетарская  ул.Луговая  ул.Школьная  пер.Солнечный  ул.Красноармейская  пр.Агибалова  ул.Ленина |  |  | 400  300  100 |  | 178  145,4  232,6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400  300  100 |  | 178  145,4  232,6 |  |  |  |  |
|  | 2.Карточный ремонт:  ул.Молодежная(с.Верхнесъезжее)  ул.Школьная,  ул.Советская  ул.Пролетарская  ул.Заречная  ул.Красноармейская  ул.Луговая  ул.Ленина  пр.Агибалова  ул.Центральная |  |  |  | 200 |  | | 128,2 | 500  500 | 500  160  300  200 | 300  95,3  300  500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 128,2 | 500  500 | 500  160  300  200 | 300  95,3  300  500 |
|  | 2.содержание дорог местного значения | 171,5 | 139 | 666 | 858,4 | | 902,6 | 98,5 | 363,4 | 300,2 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 | 858,4 | 902,6 | 98,5 | 363,4 | 300,2 | 300 |
|  | Итого | 171,5 | 1286 | 1466 | 1058,4 | | 3470,5 | 226,7 | 1363,4 | 1460.2 | 1495,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 171,5 | 1286 | 1466 | 1058,4 | 3470,5 | 226,7 | 1363,4 | 1460,2 | 2995,3 |

Приложение 4

к  муниципальной программе **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2020-2023годы**»

**Перечень**

**целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) по годам | | | | |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |