- А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

- САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021 г.                                                                                                                      № 58

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области, постановлением Администрации  сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14.06.2018 № 73 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области», в целях модернизации и развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения, Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Утвердить муниципальную  программу «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» (Приложение).

- Специалисту 1 категории  Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области  - Джамантаевой М.С. предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3.    Опубликовать настоящее Постановление на официальном Интернет-сайте Администрации сельского поселения Zuevka163@mail.ru и в периодическом издании «Зуевская  весточка».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения Зуевка | М.А. Решетов |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от _08.11.2021 г._ № _58__

Муниципальная  программа

«Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области

на 2022-2026 годы»

| Наименование Программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Цели Программы | Основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении |
| Задачи Программы | - Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; - Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; - Содержание автомобильных дорог местного значения. |
| Сроки реализации Программы | с 01.01.2022 по 31.12.2026 |
| Основные исполнители Программы | Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Всего 5310,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2022 год – 1769,8 тыс. рублей, - 2023 год – 1784,6 тыс. рублей, - 2024 год – 1756 тыс. рублей, - 2025 год – 0 тыс. рублей, - 2026 год – 0 тыс. рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; - повышение комфортности для проживания жителей; - улучшение транспортной инфраструктуры. |
| Организация контроля на исполнением Программы | Управление и контроль над реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - Администрацией сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния. Основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Зуевка, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 49,5 км., в том числе: асфальто - бетонные – 15,9 км., грунтовые – 33,6 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Воздействие негативных внешних факторов, нагрузка на дорожное покрытие, длительное отсутствие какого-либо ремонта приводит к тому, что на дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в негодность. Решить данную проблему можно своевременным проведением мероприятий по восстановлению поврежденных участков асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт).

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период - уборка снега, в летний период - скос травы вдоль автомобильных дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

  - Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах сельского поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельском поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

  - Цель и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету сельского поселения на ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 5310,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 0 тыс. рублей,

- 2022 год – 1769,8 тыс. рублей,

- 2023 год – 1784,6 тыс. рублей,

- 2024 год – 1756 тыс. рублей,

- 2025 год – 0 тыс. рублей,

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

Раздел 5.   Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие оценить достижение целей муниципальной программы, с учетом выполнения поставленных задач приведены в таблице 1:

Таблица 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальта – бетонным покрытием | км | 7,12 | 7,72 | 8,18 | 8,38 | 8,5 |

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Управление Программой и контроль над ходом ее реализации обеспечиваются Администрацией сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

В целях управления и контроля над ходом реализации Программы Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области выполняет следующие функции:

- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

- координация исполнения программных мероприятий;

- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (Приложение № 2)

Приложение № 1

к муниципальной программе «Модернизация  и

развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения

сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области на 2022-2026 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Ремонт дорог местного значения общего пользования с усовершенствованным покрытием | бюджет сельского поселения Зуевка | 2960,2 | 960,2 | 1000 | 1000 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования | бюджет сельского поселения Зуевка | 2350,2 | 809,6 | 784,6 | 756 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  | 5310,4 | 1769,8 | 1784,6 | 1756 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Модернизация  и

развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения

сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области на 2022-2026 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» осуществляется Администрацией сельского поселения Зуевка путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:

Кр тек/Кр план

R = ------------------------- x 100%

F тек / F план

где:

К р план - плановое значение целевого показателя (индикатора);

К р тек - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

F тек - сумма финансирования (расходов) на текущую дату;

F план - плановая сумма финансирования по Программе.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в таблице № 1 Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.